2024/6/4

作成者：勝間

【チーム目標】

長期：チームの力を合わせて1位を目指す

短期（1日ごと）：作るアプリの具体的な内容を決める

【概要】

方法：対面

出席者氏名：大戸、松岡、座間、増田、勝間

【内容】
議題：作成するアプリの概要

決定事項：

・作成するアプリ：家族間マニュアルアプリ

・利用者：家族とその任意の人

・機能：

【親画面】

・ユーザー登録(家族単位)

・やることリスト→⑴リマインド⑵チェック機能

・カレンダー機能(日付をクリックするとやることリストに飛ぶ)

→予定とやることリストを登録できる

・きまりごとリスト→マニュアルの登録、更新、削除

リスト項目の登録、更新、削除

【子画面】

・やることリスト(親が設定)

検討事項：

・パスワード登録(チャイルドロック)

・子画面の作成

メモ：

ToDo：

次回の予定：

2024/6/5

作成者：松岡

【チーム目標】

長期：チームの力を合わせて1位を目指す

短期（1日ごと）：要件定義書の完成を目指す

【今日の作業予定】

11:00~レビュー内容の修正
13:00~15:00 残りの枠を埋める
15:00~レビュー
16:00~レビュー内容の修正

（修正）

~14:00 概要：目的の完成

14:00~15:00 概要：全体像の完成

15:00~16:00 システム要件:機能概要の完成

16:00~17:00 システム要件:機能詳細の完成

【概要】

方法：オンライン

出席者氏名：大戸、松岡、座間、増田、勝間

【内容】
議題：概要の詳細決め、認識合わせ、レビューを受けての改善、

システム要件の詳細決め

決定事項：

◆要件定義書

１.概要

- システム開発の背景

- システムの目的

- システムの全体像、開発方針

２.システム要件

2.1機能概要

◆機能の名称（変更）

二段階認証

編集モード、閲覧モード

検討事項：

カレンダー機能の実装

リマインド機能の実装

メモ：

ToDo：

次回の予定：

レビュー

外部設計